RELATÓRIO COMISSÃO PIRATA BR XIII - 2011

(11/08 a 06/10/2011)

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco

USP – Universidade de São Paulo

1. Introdução:

O PIRATA (Prediction and Research Moored Array in the Tropical Atlantic) é um projeto internacional de oceanografia operacional realizado em cooperação entre o Brasil, a França e os Estados Unidos, cujo objetivo é estudar as interações oceano-atmosfera no Atlântico tropical.

As instituições envolvidas operacionalmente na comissão PIRATA BR XIII foram a DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação), o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), o IFREMER (Institut Français de Recherche et d´Exploitation de la Mer), a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), a UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e a USP (Universidade de São Paulo).

Desde 1997, o PIRATA mantém uma rede de bóias, do tipo ATLAS, com o objetivo principal de coletar dados do oceano e da atmosfera a fim de que se possa descrever e compreender a evolução temporal e espacial da temperatura da superfície do mar, a estrutura térmica superficial e as transferências de quantidade de movimento, de calor e de água doce, entre o oceano e a atmosfera. As observações oceânicas, juntamente com as observações meteorológicas são transmitidas por satélite (sistema Argos e SCD), e são disponibilizadas em tempo real na Internet.

Atualmente (2011) a componente brasileira do PIRATA mantém uma rede de oito bóias ATLAS ancoradas e o INPE juntamente com a DHN têm sido responsáveis por todos os aspectos técnicos e logísticos operacionais para a manutenção desta rede, ainda com forte dependência do PMEL/NOAA (Pacific Marine environmental Laboratory) com relação ao fornecimento de equipamentos, calibração e manutenção de sensores e coleta e processamento dos dados.

Durante as comissões PIRATA também são coletados dados de XBT, CTD, UCTD, Radiossondagens atmosféricas e pCO2.

Este relatório descreve as atividades desenvolvidas nas quatro pernadas da Comissão PIRATA – BR - XIII 2011, realizada no período de 11/08 a 06/10/2011, iniciando e finalizando em Niterói e com paradas em Fortaleza e Natal.

2. Equipe civil embarcada

Pernada 1 (Niteroi/RJ – Fortaleza/CE) de 11 a 18 de agosto

- Antônio Carlos Barbosa – CPT/INPE

- Gilson Alves do Nascimento Filho – UFPE

- José Celso Thomaz Júnior – CPT/INPE

- Maria Elisa Pitanga - UFPE

- Marilia Gabriela Morita Batista – IO/USP

Pernada 2 (Fortaleza/CE – Fortaleza/CE) de 23 Agosto a 07 de Setembro

- Anderson de Souza Cabral - UFRJ

- Edmilson Lopes da Silva – CRN/INPE

- Guilherme Pimenta Castelão – CPT/INPE

- João Batista de Macedo – CRN/INPE

- José Celso Thomaz Júnior – CPT/INPE

- Nathalie Lefevre - IRD

- Paulo Rogério de Aquino Arlino – CPT/INPE

- Rysoaurya Keyla Travassos - UFPE

Pernada 3 (Fortaleza/CE – Natal/RN) de 12 a 22 de Setembro

- Domingos Fernandes Urbano Neto – CPT/INPE

- Doris Regina Aires Veleda - UFPE

- Edmilson Lopes da Silva – CRN/INPE

- Eduardo Dal Pogeto – IO/USP

- Fernando Neves Pinto - UFRJ

- João Batista de Macedo – CRN/INPE

- Thabiani Cristine Aradi – IO/USP

Pernada 4 (Natal/RN – Niterói/RJ) de 26 de Setembro a 06 de Outubro

- Bruna Fatiche Pavani – ITA

- Edmilson Lopes da Silva – CRN/INPE

- Fabiana Soares Leite – UFPE

- Fernando Neves Pinto – UFRJ

- João Batista de Macedo – CRN/INPE

- José Celso Thomaz Júnior – CPT/INPE

- Paulo Rogério de Aquino Arlino – CPT/INPE

- Rodolfo Araujo Silva – UFPE

3. Atividades

As atividades previstas para esta comissão foram à substituição das oito boias PIRATA BR, sendo duas delas do tipo “full-flux” com maior quantidade de sensores submersos, correntômetro e pirgeômetro, com aquisição de perfilagens de CTD, UCTD, XBT, Radiossondagens, medições de CO2 e coletas de amostras para microbiologia, além dos dados coletados pelo ADCP.

3.1. Primeira pernada: Rio - Fortaleza (11 a 18/08/2011).

Nesta pernada não foi feita nenhuma operação de substituição de boias, mas a equipe civil embarcada foi responsável pela operação das medições de CO2 ao longo de todo o trajeto, da coleta de amostras de água para calibração do CO2, das perfilagens do UCTD a cada 30 MN e das radiossondagens atmosféricas diárias às 1200 zulu conforme o programado.

3.2. Segunda pernada: Fortaleza – Fortaleza (23/08 a 07/09/11).

Nesta segunda pernada foi feita a manutenção nas bóias 1 a 4, fundeadas respectivamente em 15N-38W, 12N38W, 08N38W e 04N38W e foi inicialmente mantida a sistemática de coleta de dados conforme planejado na IR. No segundo dia da pernada, em 24/08 a sonda do UCTD foi perdida devido a uma falha na sua operação. Foi feito um ajuste nas estações de CTD planejadas inicialmente para intervalos de 120MN e profundidade 1500m, para incluir estações intermediárias de 600m, de forma a compensar a perda do UCTD. Ao longo da pernada, a sequencia da manutenção das boias ( 1 a 4) também foi alterada para que a hora de chegada em cada uma das boias fosse a melhor possível para o início dos trabalhos e também para “fugirmos” do mal tempo prenunciado nas previsões meteorológicas recebidas na forma de duas tempestades tropicais que acabaram por se tornar furacões. A sequencia final de manutenção das boias foi: 12N38W em 28/08; 15N38W em 30/08; 08N38W em 02/09 e 04N38W em 04/09. A sequencia das estações de CTD também foi alterada sendo que uma delas foi cancelada para ajustar às coletas ao cronograma do navio. Foram mantidas as estações profundas nas posições das boias antes do seu recolhimento. Durante esta pernada não recebemos atualização da posição da boia 3 (08N38W), que estava aparentemente a deriva. A posição somente foi obtida depois de insistentes tentativas de contato via rádio, causando o cancelamento de uma das estações CTD de 1500m.

Durante esta pernada, logo após a boia 1 em 15N38W e durante o mal tempo provocado pela passagem do furacão Kátia onde o navio foi obrigado a fazer um desvio continuando a subida a norte, a queda de uma bancada/armário no laboratório molhado provocou a parda de materiais importante, impossibilitando o uso de laboratório por várias horas. O maior prejudicado foi o sistema de medição de pCO2, que além de ficar inoperante por todo um dia, teve algumas de suas partes danificadas, mas voltou a ficar operacional em 24 horas.

Uma questão digna de nota foi a recuperação da boia 3 em 8N38W cujo deslocamento continua sem explicação. A boia foi localizada em um local cuja profundidade foi de pouco mais de 2500m e ainda estada “conectada” a poita. O liberador acústico funcionou perfeitamente bem, mas havia muita linha de pesca presa aos cabos de aço (módulos) e aos cabos de nylon até o 3o cabo. O liberador aparentava haver sofrido algum tipo e atrito pois sua pintura havia desaparecido e o último cabo de nylon apresentou um desgaste incomum em seus últimos 50m. Durante a recuperação desta boia o primeiro cabo de nylon foi danificado durante a retirada das linhas de pesca e teve que ser substituído.

3.3. Terceira pernada: Fortaleza - Natal (12/09 a 22/09/08)

Nesta terceira pernada não houveram perfilagens atmosféricas devido a problemas nas antenas do sistema de radiossonda e também não aconteceram as perfilagens oceânicas de alta resolução devido a falta da sonda do UCTD. Na pernada foram atendidas as bóias 5 (0-35W) e 6 (08S30W) e feitas estações de CTD profundas nas posições das bóias, com coleta de amostras de água para a Microbiologia. Durante o resgate de uma das bóias o cabo de trabalho (Workingline) se partiu e felizmente o sistema se encontrava bem preso e não havia ninguém no caminho de deslocamento, o que evitou qualquer tipo de acidente. Como sugestão deverá ser solicitado novo “workingline” para a NOAA para ser usado na próxima comissão.

3.4. Quarta pernada: Natal - Rio (26/09 a 06/10/11)

Esta última pernada teve início na data prevista saindo de Natal e durante as primeiras 24h o Antares navegou em águas rasas o que impediu qualquer medida com o UCTD. As medições com o pCO2 e radio sonda tiveram seu início às 21hs deste dia, após a manutenção nos cabos das antenas do sistema Digicora/Vaisala. Ficou também decidido que as estações de CTD de 1600m seriam realizadas a cada 90 MN com estações intermediárias de UCTD a cada 20MN. O Termosal ficou inoperante durante toda a pernada. No dia 02 de outubro, devido a um problema no MCP, a última estação de CTD antes da boia 8 teve que ser cancelada e substituída por uma de UCTD. No dia 01 de outubro em uma das estações de UCTD, o cabo ficou embaraçado e teve que perder pelo menos 150m do seu comprimento, fazendo com que as estações subsequentes ficassem restritas a uma profundidade ligeiramente inferior, com no máximo 400m. A manutenção das duas bóias desta pernada aconteceram sem maiores problemas, mas ao final da comissão a última sonda de UCTD foi perdida e os trabalhos encerrados. O Antares atracou no Rio na véspera da data prevista.

4. Sugestões e aprimoramentos

Esta é a sexta comissão PIRATA executada sob coordenação logística do CPTEC-INPE e algumas questões que foram discutidas no passado continuam ainda sem solução definitiva e o crescimento das atividades executadas fez surgir novas necessidades. Muitas delas demandam investimentos relativamente pequenos, mas de grande retorno operacional, financeiro e principalmente científico.

Recomendamos ainda que a realização das estações de CTD de 1500m a cada 120 MN seja considerada como uma prioridade no planejamento e execução do cruzeiro científico devido ao alto grau de importância que estas amostragens possuem e na eventualidade de não contarmos com o UCTD, que sejam acrescidas estações intermediárias de 600m ou que sejam adquiridos XCTDs pois as perdas de probes do sistema UCTD confirmam a sua fragilidade de projeto.

4.1. Comunicação

Apesar da existência dos sistemas de comunicação a bordo do NOc Antares, recomenda-se a aquisição de um sistema independente de comunicação preferencialmente com possibilidade de acesso a internet. Durante as comissões é muito importante que haja uma troca contínua de informações entre a equipe de bordo e o laboratório do PMEL/NOAA para a troca de informações e o envio e recebimento de dados. Este sistema teria sido extremamente útil durante a pernada 2 devido a incerteza na localização da boia 3 e no recebimento das informações meteorológicas com maior frequência.

4.2. Cabrestante

No início de 2008 foi finalizada a instalação de um cabrestante elétrico para ser usado nas comissões PIRATA. Após algumas utilizações foi observado que o tambor de acumulação não possui a geometria ideal e assim é sugerida a aquisição/reforma de um sistema mais compatível com a utilização proposta.

4.3. Laboratório úmido

Foi feita uma manutenção do laboratório úmido, especificamente com a troca do piso e pia e reforma na tubulação de água salgada e instalação de um aparelho de ar condicionado. Apesar disso, um pequeno vazamento ainda persiste e deverá ser sanado para a próxima comissão. Também será importante que seja equacionado o modo de transferir recursos do INPE para a marinha para que a reforma do laboratório seja finalizada. Também deverão ser instaladas novas tomadas de 110/220Vac com 3 pinos e um freezer horizontal e geladeira, no lugar dos dois freezers verticais.

4.4. Estação meteorológica

A estação meteorológica continua apresentando problemas nos dados de vento e possivelmente também nos dados de umidade do ar, cujo valor pouco varoiu durante toda a comissão. Estes itens deverão ser revistos para a próxima comissão.

5. Conclusões

As atividades propostas para esta comissão foram realizadas com sucesso parcial, devido a perda de duas sondas de UCTD e problemas com o sistema de radiossondagem e termosal. As condições de tempo causaram grande desconforto, principalmente na pernada 2 (Fortaleza-Fortaleza), indicando que a data atual (agosto/setembro) não é propícia à consecução deste tipo de atividade, por já se encontrar dentro da época dos furacões no hemisfério norte. Espera-se que no próximo ano a comissão possa ter seu início já a partir de maio ou junho. Um grande facilitador às nossas atividades foi a perícia e profissionalismo dos oficiais e tripulação do NOc ANTARES, que além de nos proporcionar todo o apoio e estrutura necessária, participando sempre com sugestões de aprimoramentos fundamentais ao sucesso da missão, já adquiriram a massa crítica de conhecimentos necessárias a continuidade do projeto e o seu aperfeiçoamento contínuo.

6. Agradecimentos

Queremos agradecer ao Comandante, oficiais e a toda a tripulação do NOc ANTARES que, com competência, profissionalismo e muita garra para superar os inúmeros desafios e imprevistos, foram fundamentais para o resultado final da PIRATA BR XII, cujo resultado não poderia ser outro senão o êxito desta comissão.

Navio Oceanográfico Antares, 05 de outubro de 2011

________________________

Eng. Paulo Rogério de Aquino

Engenheiro Tecnologista do CPTEC/INPE